# Ata da reunião: AlphaTech

Modelo de ata da reunião

São Caetano do Sul, 14/10/2025

| Objetivo da reunião: | Organização de Ideias e divisão de tarefas |
| --- | --- |
| Local da reunião (presencial ou virtual): | Sala de aula da Escola/Empresa SENAI |
| Horário da reunião: | 16:00 |

Pauta

1. Junção de Ideias

2. Organização de Tarefas

3. Alinhamento de funcionalidades que serão descartadas ou não

Acordos

Bryan: O que fiz desde o último Daily Scrum?: Concluiu 97% do front, começou o consumo da API na parte de cadastro. O que farei hoje?:Cadastro de empresas. Há algum impedimento que me está a impedir de progredir?: Erro de conexão da API. Emilly: O que fiz desde o último Daily Scrum?: Arrumou erros da API, e fez documentos versões. -O que farei hoje?:Compular banco de dados. Há algum impedimento que me está a impedir de progredir?: Nenhum problema Isadora: O que fiz desde o último Daily Scrum?: Concluiu 97% do front. O que farei hoje?: reajustar algumas coisas e consumo da api Há algum impedimento que me está a impedir de progredir?: Perder o foco. Kauê Nascimento: O que fiz desde o último Daily Scrum?: Concluiu 97% do front. O que farei hoje?:Começar o consumo. Há algum impedimento que me está a impedir de progredir?:- Nenhuma complicação Matheus Reis: O que fiz desde o último Daily Scrum?:API e atualizou o banco de dados. O que farei hoje?:reajustar algumas coisas. Há algum impedimento que me está a impedir de progredir?:- Preguiça Fernanda: O que fiz desde o último Daily Scrum?: Autenticação e LoginController O que farei hoje?: reajustar algumas coisas. á algum impedimento que me está a impedir de progredir?:Dor de cabeça e Preguiça.